| КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА ул. Горького 5, пгт Тужа, 612200, тел.: (83340) 2-16-45 |  |
| --- | --- |

# АКТ

пгт Тужа                                                                                                                       21.07.2021

Основание проведения проверки: пункт 5 раздела II «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии от 21.12.2020 № 3.

Председателем Контрольно-счетной комиссии Таймаровым А.С. проведена проверка законности и результативности использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Тужинского района за 2020 год.

Цель контрольного мероприятия:

Проверить соблюдение требований законодательства при формировании и использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Тужинского муниципального района.

Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, подлежащие использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.

Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы доходов, формирующих ассигнования дорожного фонда, объемы финансирования из областного и районного бюджета, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, первичные документы, подтверждающие приобретение товаров, выполнение работ (услуг), регистры учета, бюджетная и иная отчетность.

Нормативные правовые акты, регламентирующие создание дорожных фондов; порядки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Объект контроля:

администрация Тужинского муниципального района

Проверяемый период деятельности: 2020 год.

Проверка начата: 05.07.2020

окончена: 21.07.2020

Проверка проведена с ведома главы Тужинского муниципального района  Бледных Леонида Васильевича,  в присутствии главного бухгалтера  администрации района Сенниковой Татьяны Александровны.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Администрация Тужинского муниципального района (далее – Администрация) в проверяемом периоде осуществляла свои функции и полномочия в соответствии с   Положением об администрации муниципального образования Тужинский муниципальный район, утвержденным решением районной Думы от 30.01.2006 № 30/332.

Юридический адрес: 612200, Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, 5.

Администрация как юридическое лицо включена в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 20.08.1998 с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1024301292003 (свидетельство серии 43 № 001051468).

Администрация поставлена на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Кировской области 19.07.1990 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 4332001220 и кодом причины постановки на учёт (КПП) 433201001 (свидетельство серии 43 № 001487122).

Финансирование деятельности Администрации осуществляется из средств областного и районного бюджета.

Вопросы контрольного мероприятия:

Анализ полноты нормативно-правовой базы, регулирующей дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (статьи 13, 14, 17, 18 Федерального закона № 257-ФЗ).

В своей работе  по регулированию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – АДОПМЗ) в проверяемом периоде Администрация руководствовалась следующей нормативно- правовой базой:

-Бюджетный кодекс РФ;

-Гражданский кодекс РФ;

-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ);

-Закон Кировской области от 19.12.2019 № 325-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

-Постановление Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы»;

-Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тужинский муниципальный район, утверждённое решением Тужинской районной Думы от 12.12.2008 № 36/288 (далее – Положение о бюджетном процессе);

-решение Тужинской районной Думы от 23.12.2019 № 43/314 «О бюджете Тужинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ к полномочиям местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:

- разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

- утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Во исполнение Федерального закона № 257-ФЗ:

-постановлением Администрации от 09.10.2017 № 537 утверждена муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие  транспортной инфраструктуры» на 2020 - 2025 годы» (далее – Программа);

-решением Тужинской районной Думы от 24.07.2009 № 42/356 «Об АДОПМЗ Тужинского муниципального района» утверждён перечень  АДОПМЗ вне границ населенных пунктов;

-постановлением  Администрации от 19.11.2009 № 461 утвержден Порядок ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования, соединяющих населённые пункты в границах Тужинского района, их участков и сооружений на них;

-постановлением Администрации от 11.03.2016 № 66 утверждён административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Тужинского муниципального района;

-постановлением Администрации от 17.02.2016 № 45 утверждены показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по АДОПМЗ.

Анализ планирования дорожной деятельности. Соблюдение требований статьи 14 Федерального закона № 257-ФЗ.

Планирование дорожной деятельности осуществлялось Администрацией посредством разработки Программы.

Средства дорожного фонда в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении АДОПМЗ расходуются в муниципальном образовании «Тужинский муниципальный район» (далее – МО) в рамках Программы.

В соответствии с пунктом 2.14. постановления Администрации от 19.02.2015 № 89 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района» Программа в течение месяца (после принятия решения) постановлением Администрации приводилась в соответствие с объёмом бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Тужинской районной Думы о внесении изменений в бюджет муниципального района.

Сведения о выполнении плана реализации Программы.

тыс. руб.

| Наименование показателя | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план |  | факт | % вып. |
| Содержание АДОПМЗ | 17 080,933 |  | 15 147,02 | 88,68 |
| Ремонт АДОПМЗ вне границ населённых пунктов | 2 730,24 |  | 2 730,24 | 100 |
| Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание АДОПМЗ | 73 |  | 28,1 | 38,5 |
| Задолженность по исполнению (в отчётном финансовом году) | 481,722 |  | 481,722 | 100 |
| Поддержка автомобильного транспорта (МУП «Тужинское АТП») | 1 977,291 |  | 1 291,591 | 65,3 |
| Межбюджетный трансферт. Ремонт автомобильных дорог с твёрдым покрытием в пгт. Тужа. | 18 139 | 18 139 |  | 100 |
| Иные мероприятия | 1 153,3 | 0 |  | 0 |

На содержание АДОПМЗ за 2020 год израсходовано 15 147,02 тыс. рублей, или 88,68 % к годовому плану.

План ремонта АДОПМЗ за 2020 год выполнен на 100 % к годовой сумме.

Расходование средств на составление проектно-сметной документации на содержание и ремонт АДОПМЗ осуществлялось по мере необходимости и составило 28,1 тыс. рублей или 38,5 % к плановой сумме.

План субсидирования МУП «Тужинское АТП» был увеличен в конце 2020 года. Оставшаяся сумма субсидии перечислена МУП «Тужинское АТП» в 2021 году.

Субсидия из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог с твёрдым покрытием в пгт Тужа поступила и израсходована в плановой сумме 18 139 тыс. рублей.

Сведения о выполнении целевых показателей эффективности Программы.

| Наименование показателя | 2020 |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (АДОПМЗ) вне границ населённых пунктов км. | 0,6 | 0,6 |
| Доля протяжённости АДОПМЗ, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости АДОПМЗ вне границ населённых пунктов % | 68,6 | 68,6 |
| Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района % | 0 | 0 |
| Содержание АДОПМЗ км | 182,5 | 182,5 |

В 2020 году выполнено 4 показателя эффективности реализации Программы из 4.

В 2020 году доля  протяжённости АДОПМЗ, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости АДОПМЗ вне границ населённых пунктов, составила 68,6 %, при  68,6 % по плану.

В соответствии с постановлением Администрации от 19.02.2015 № 89, постановлением Администрации от 18.03.2021 № 77 утверждён сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района за 2020 год. Отмечен удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы.

Продолжение реализации Программы в 2021 году возможно при условии внесения в неё изменений: требуется корректировка планируемого объёма средств районного бюджета и значений целевых показателей эффективности реализации.

Оценка соответствия автомобильных дорог нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Выполнение требований, порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утверждённого приказом Минтранса России от 27.08.2009 № 150.

В соответствии с приказом Минтранса России от 27.08.2009 № 150 оценка технического состояния АДОПМЗ проводится органом местного самоуправления не реже двух раз в год. Администрацией района с привлечением местных специалистов Вятавтодора, инспекторов дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Яранский» проводится оценка состояния автомобильных дорог: по маршрутам перевозки школьными автобусами школьников, по маршрутам перевозки пассажиров автобусами местного автотранспортного предприятия и по остальным маршрутам.  Акты комиссионного обследования автомобильных дорог имеются. Результаты обследования рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения. По данным проведенного осмотра (обследования) принимается решение о капитальном ремонте конкретного участка в следующем году.

Оценка наличия и соответствия законодательству нормативных правовых актов о создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Статьей 10.1 Положения о бюджетном процессе предусмотрено:

«В Тужинском районе создаётся  дорожный фонд Тужинского муниципального района».

Порядок формирования и использования средств дорожного фонда Тужинского муниципального района (далее – дорожный фонд) утверждён  решением Тужинской районной Думы от 01.06.2012 № 17/126.

Статья 10.1 о дорожном фонде и порядок формирования  и использования средств дорожного фонда не противоречат существующему законодательству.

Анализ полноты формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов, поступающих в бюджет района в соответствии с частью 3 статьи 10.1 Положения о бюджетном процессе (с изменениями от 28.10.2013 № 33/238). К данным доходам отнесены: акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла, поступления межбюджетных трансфертов, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, неиспользованные в текущем  финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

Анализ расходов на подготовку проектной (сметной) документации по объектам дорожного хозяйства и использования этой документации для производства дорожных работ.

Сметную документацию по объектам дорожного хозяйства составляет заведующий отделом жизнеобеспечения Администрации. Оплата услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» проводится за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Формирование начальной стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог начинается с составления дефектной ведомости, на основании которой в пределах лимита бюджетных ассигнований составляется смета. При проведении работ по капитальному  ремонту смета в обязательном порядке проходит проверку достоверности определения сметной стоимости в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве».

На содержание дорог местного значения составляется смета без проверки достоверности определения сметной стоимости. Фактов необоснованного включения в цену договоров (контрактов) расходов на строительный контроль, проектирование за 2020 год не выявлено.

Анализ бюджетной эффективности размещения муниципального заказа по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования. Анализ закупок на бюджетную эффективность показал, что все 3 процедуры закупок в 2020 году оцениваются неэффективными (контракт заключен с единственным участником, по причине отсутствия других участников торги не состоялись). Основная причина такого положения - отсутствие в районе других, кроме дорожного участка Акционерного общества «Вятские автомобильные дороги»,  потенциальных подрядчиков, способных осуществлять содержание муниципальных дорог.

Проверка законности и результативности использования средств дорожного фонда, направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Соглашение между Министерством транспорта Кировской области и Администрацией о предоставлении из областного бюджета в 2020 году бюджету Тужинского муниципального района субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении АДОПМЗ (далее – Субсидия) заключено 16.01.2020 года (Субсидия – 16 179 000 рублей, софинансирование из бюджета района – 901 933 рубля).

В течение 2020 года в указанное Соглашение 3 раза вносились изменения путем заключения дополнительных соглашений. Размер Субсидии с учетом изменений составил 16 636 635 рублей, софинансирование из бюджета района – 926 020 рублей.

По заявке Администрации Кировским областным государственным казённым учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» (далее – Центр) был проведён электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию АДОПМЗ вне границ населённых пунктов и искусственных сооружений на них МО на 2020 год (далее – Мероприятие №1).

Документация об аукционе утверждена директором Центра.

Начальная максимальная цена (далее – НМЦ) контракта 17 080 933 рубля. Используемый метод определения НМЦ контракта – проектно- сметный метод.

Обоснование НМЦ контракта – локальный сметный расчёт, утверждённый постановлением Администрации от 29.11.2019 № 365.

Размер обеспечения исполнения контракта – 5 % НМЦ контракта – 854 046,65 рублей. Обеспечение исполнения контракта представлено безотзывной банковской гарантией № 11-2020Ю00 от 15.01.2020, выданной Коммерческим банком «Хлынов» (акционерное общество) на 854 046,65 рублей, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Администрация и Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (далее – Подрядчик) с соблюдением требований Закона № 44-ФЗ, на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 13.01.2020 заключили муниципальный контракт № 0340200003319017996-0174698-01 от 24.01.2020 (далее – Контракт № 1) на выполнение Мероприятия № 1 на 17 080 933 рубля.

В соответствии с пунктом 3.3. Контракта № 1 «Оплата по контракту осуществляется в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ».

Акт от 27.01.2020 о приёмке выполненных работ на 935 250 рублей.

Оплата в соответствии с Контрактом № 1 должна быть произведена до 27.02.2020.

Оплата за счёт бюджета района произведена своевременно: платёжное поручение № 81 от 31.01.2020 на 50 000 рублей.

Оплата за счёт Субсидии произведена несвоевременно: платёжное поручение № 308 от 17.03.2020 на 885 250 рублей.

С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса РФ израсходовано 885 250 рублей.

Акт от 25.02.2020 о приёмке выполненных работ на 1 236 670 рублей.

Оплата в соответствии с Контрактом № 1 должна быть произведена по 26.03.2020.

Оплата за счёт бюджета района произведена своевременно: платёжное поручение № 202 от 27.02.2020 на 69 000 рублей.

Оплата за счёт Субсидии произведена несвоевременно: платёжное поручение № 332 от 27.03.2020 на 1 167 670 рублей.

С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса РФ израсходовано 1167 670 рублей.

В соответствии с пунктом 6.3.1. Контракта № 1 «В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней».

Требований об уплате пени Подрядчик Администрации не предъявлял.

На основании части 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, Администрация и Подрядчик соглашением от 27.01.2021 года расторгли Контракт № 1, с фактическим его исполнением в сумме 15 769 064 рубля.

Обязательства сторон на 1 311 869 рублей считаются прекращёнными.

В соответствии с пунктом 5.8. Контракта № 1 от 24.01.2020 «Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчётного периода. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее двух раз в отчётный период. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки».

Представлено для проверки 24 акта контрольных проверок  (2 проверки в месяц) АДОПМЗ вне границ населённых пунктов и искусственных сооружений на них.

Администрацией в июне 2020 года был проведён электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Евсино – Греково – Пачи – Вынур Тужинского района Кировской области на участке км 01+400 – км 02+00 (далее – Мероприятие № 2).

Документация об аукционе утверждена главой Администрации.

НМЦ контракта – 2 440 565 рублей. Используемый метод определения НМЦ контракта – проектно- сметный метод.

Обоснование НМЦ контракта – локальный сметный расчёт (локальная смета), утверждённый постановлением Администрации от 14.05.2020 № 156, проверенный в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 29.04.2019 года.

Размер обеспечения исполнения контракта – 5 % НМЦ контракта – 122 028,25 рублей. Обеспечение исполнения контракта представлено безотзывной банковской гарантией № 270-2020Ю00 от 05.06.2020, выданной Коммерческим банком «Хлынов» (акционерное общество) на 122 028,25 рублей, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.

Администрация и Подрядчик с соблюдением требований Закона № 44-ФЗ, на основании протокола рассмотрения единственной заявки  на участие в электронном аукционе от 29.05.2020 заключили муниципальный контракт № 0140300037720000002-0174698-01 от 09.06.2020 (далее – Контракт № 2) на выполнение Мероприятия № 2 на 2 440 565 рублей.

Срок выполнения Мероприятия № 2 – до 30.10.2020.

Все работы Подрядчиком выполнены своевременно – акт о приёмке выполненных работ от 02.10.2020.

Имеются: общий журнал работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества на материалы.

Оплата выполненных Подрядчиком работ произведена Заказчиком своевременно, в соответствии с Контрактом № 2.

Администрацией в сентябре 2020 года был проведён электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автобусных остановок на автомобильных дорогах местного значения Тужинского района (далее – Мероприятие № 3).

Документация об аукционе утверждена главой Администрации.

НМЦ контракта – 289 675 рублей. Используемый метод определения НМЦ контракта – проектно- сметный метод.

Обоснование НМЦ контракта – сметный расчёт (локальная смета), утверждённый постановлением Администрации от 02.09.2020 № 266.

В соответствии с частью 64 ст. 112 Закона № 44-ФЗ  обеспечение исполнения контракта не применялось.

Администрация и индивидуальный предприниматель Уланов Анатолий Владимирович (далее – Подрядчик № 1),  с соблюдением требований Закона № 44-ФЗ, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 23.09.2020 заключили муниципальный контракт № 0140300037720000003-0174698-02 от 05.10.2020 (далее – Контракт № 3) на выполнение Мероприятия № 3 на 289 675 рублей.

Срок выполнения Мероприятия № 3 – до 30.11.2020.

Все работы Подрядчиком № 1 выполнены своевременно – акт о приёмке выполненных работ от 27.11.2020.

Оплата выполненных работ произведена Заказчиком своевременно, в соответствии с Контрактом № 3.

Наличие гарантийных паспортов на законченные ремонтом автомобильные дороги. Выполнение рекомендаций по установлению гарантийного срока эксплуатационной надёжности и предоставлению подрядчиками гарантийных паспортов, утверждённых распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р.

Имеется гарантийный паспорт на законченный ремонтом участок автомобильный  дороги (Мероприятие № 2). Гарантийный срок эксплуатационной надёжности в предоставленном Подрядчиком гарантийном паспорте соответствует сроку, утверждённому распоряжением Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р.

Своевременность выполнения обязательств подрядчиками; оценка полноты и качества претензионной работы.

Обязательства подрядчиками в проверяемый период выполнялись своевременно.

Проверка соблюдения условий предоставления Субсидии муниципальному району  из областного бюджета: софинансирования, предоставления отчётности не выявила нарушений. Фактов неполучения субсидий из областного бюджета из-за невозможности обеспечить необходимое софинансирование не обнаружено.

Отчеты об исполнении муниципальных контрактов опубликованы в единой информационной системе в сфере закупок своевременно, без нарушения сроков.

Председатель

Контрольно-счетной

комиссии Тужинского района                                               А.С. Таймаров

Глава

Тужинского муниципального района                                    Л.В. Бледных

Главный бухгалтер

администрации Тужинского района                                   Т.А. Сенникова